KZGM
Załącznik nr 1 do umowy nr ........................
        z dnia ......................

        Katowice, 15.07.2016 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ: WYMIANA ELEMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W BUDYNKACH PRZY

UL. GEN. H. LE RONDA 31A,35A,37A,45B,49B,51A-51B,53A-53B W KATOWICACH WRAZ Z OPRACOWANIEM PRZEDMIARÓW ROBÓT, KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH, STWIORB.

1. PRZEDMIOT UMOWY stanowi opracowanie studium wykonalności dla likwidacji azbestu w budynkach mieszkalnych przy ul. gen. H. Le Ronda 31A,35A,37A,45B,49B,51A-51B,53A-53B w Katowicach wraz z opracowaniem przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na podstawie wykonanych projektów budowlanych.

Charakterystyka budynków:
Opracowanie dotyczy robót budowlanych na działkach nr :
Le Ronda 31A- 238/2, 35A- 242/2, 37A- 244/2, 45B- 253/2,49B- 257/2,51A-258/2,51B-259/2,53A-260/2,53B-261/2, karta mapy 12 , Jednostka Ewidencyjna : M. Katowice , obręb: Dąbrówka Mała;0004 , własność Miasto Katowice, władający: KZGM Katowice, ul. Grażyńskiego 5

Rok budowy: 1937 r.
Ilość lokali mieszkalnych - 9
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 31A- 50,84m² , 35A- 79,28m², 37A- 43,12m², 45B- 42,12m² ,49B- 68,74m² ,51A-46,95m² ,51B-50,55m²,53A-59,40m² ,53B-51,54m², łącznie powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 492,54 m²
Kubatura budynków wynosi: 31A- 378 m³, 35A- 378 m³, 37A- 378 m³, 45B- 378 m³, 49B- 378 m³,
51A-51B- 754 m³, 53A-53B- 754 m³, łączna kubatura wynosi 3 398 m³
Ilość kondygnacji nadziemnych - 1
Ilość kondygnacji podziemnych – 1

Budynek administrowany jest przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 2 z siedzibą przy ul. Ks.Bpa.Bednorza 60 w Katowicach.

Budynki mieszkalne jednorodzinne są wykonane w technologii tradycyjnej , usytuowane w zabudowie bliźniaczej, ankrowane. Budynki są jednokondygnacyjne z poddaszem nieużytkowym i kondygnacją podziemną przeznaczoną na piwnice. Dachy są dwuspadowe o konstrukcji drewnianej kryte eternitem falistym (płyty azbestowo-cementowe). Na poddaszu widoczne są miejscami prześwity, ubytki i wykruszenia płyt azbestowych, instalacja elektryczna- przewody przymocowane do konstrukcji dachu. Kominy usytuowane na styku z drugą częścią (bliźniaczą) budynku. Kominy murowane otynkowane, widoczne spękania, ubytki głowic kominowych, brak ław kominiarskich, brak wyłazów na dach, brak drabin włazowych. Wejścia na poddasze umiejscowione są w pomieszczeniach łazienek, komórek w stropie (brak drabin umożliwiających dostanie się na poddasze). Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne- murowane z cegły pełnej różnej grubości. Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej miejscami są skorodowane, widoczne są ubytki powłoki malarskiej, rynny- miejscami są skorodowane, widoczne są ubytki powłoki malarskiej, rury spustowe – odprowadzenie wód deszczowych na podwórko lub zieleniec, miejscami są odkształcone i skorodowane, część wykonana z PCV w stanie dobrym.
Budynek wyposażony jest w instalacje:
1. wodno- kanalizacyjną,
2. elektryczną,
3. ogrzewanie piecami kaflowymi na węgiel, c.o etażowym na paliwo stałe.

Zamawiający udostępni opracowane dokumentacje techniczne, obejmujące projekt budowlany z częścią wykonawczą dla budynków mieszkalnych przy ul. gen. H. Le Ronda 31A,35A,37A,45B,49B,51A-51B,53A-53B w Katowicach w wersji graficznej i elektronicznej.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO :
Zakres opracowania obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

	TEMAT OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ: WYMIANA ELEMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W BUDYNKACH PRZY UL. GEN. H. LE RONDA 31A,35A,37A,45B,49B,51A-51B,53A-53B W KATOWICACH WRAZ Z OPRACOWANIEM PRZEDMIARÓW ROBÓT, KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH, STWIORB.	KOSZT W PLN NETTO
A.	STUDIUM WYKONALNOŚCI
B.	PRZEDMIAR ROBÓT
C.	KOSZTORYS INWESTORSKI
D.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	RAZEM: A+B+C+D

Ad.A Studium wykonalności.
Wytyczne do opracowania Studium wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą: wymiana elementów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych przy ul. gen. H. Le Ronda 31A,35A,37A,45B,49B,51A-51B,53A-53B w Katowicach:
1. Należy opracować Studium Wykonalności przedsięwzięcia, dotyczącego wymiany elementów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych przy ul. gen. H. Le Ronda 31A,35A,37A,45B,49B,51A-51B,53A-53B w Katowicach, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków RPO- Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Tytuł opracowania: ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastapienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest.
3. Termin realizacji: 2017 r.
4. Studium Wykonalności wykonać zgodnie z wytycznymi do sporządzenia Studium Wykonalności dla projetów współfinansowanych przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
5. Studim wykonalności powinno zawierać m. in.:
I.Określenie materiałów źródłowych
- Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem,
- Definicje podstawowych pojęć
II. Wnioski z przeprowadzonej analizy
III. Identyfikacja projektu
- Tytuł projektu
- Wnioskodawca
- Podmioty zaangażowane w realizację projektu ( podmiot realizujący projekt, podmiot zarządzający przedmiotem projektu)
- Krótki opis projektu
- Miejsce realizacji projektu
IV. klasyfikacja projektu i zakres interwencji
V. Komplementarność projektu
VI. Diagnoza, cele projektu, sposób realizacji celów RPO WSL (osi priorytetowej, działania)
- Stan istniejący
- Problemy konieczne do rozwiązania
- Logika projektu
- Oddziaływanie projektu
- Mierzalne wskaźniki projektu (wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu bezpośredniego)
- Wpływ projektu na zatrudnienie
- Powiązanie ze strategiami oraz dokumentami programowymI
- Realizacja zasad horyzontalnych
VII. Analiza instytucjonalna i prawna projektu i wnioskodawcy (doświadczenie)
VIII. Postępowania / zamówienia w projekcie
IX. Decyzje/zezwolenia/opinie, które są niezbędne do realizacji projektu / prowadzenia działalności w ramach projektu
X. Promocja projektu
XI. Utrzymanie celów i trwałości projektu
XII. Pomoc publiczna w projekcie
XIII. Analiza techniczna
- Stan aktualny
- Stan projektowany
XIV. Analiza specyficzna
- Stan istniejący
- Stan projektowany
XV. Analiza finansowa
- Zakres rzeczowo-finansowy projektu (kluczowe etapy realizacji inwestycji dla kosztów kwalifikowalnych, zadania w ramach projektu – wykres gantt’a, nakłady inwestycyjne - planowane koszty, podsumowanie kategorii kosztów
- Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży
- Kalkulacja kosztów operacyjnych
- Rachunek zysków i strat
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Poziom dofinansowania, montaż finansowy (potencjalne dochody operacji - Luka w finansowaniu, montaż finansowy, budżet projektu i źródła finansowania)
- Wskaźniki rentowności
XVI. Analiza ekonomiczna
- Analiza efektywności kosztowej
- Analiza metodą uproszczoną
XVII. Analiza wrażliwości i ryzyka
- Analiza wrażliwości
- Analiza ryzyka
XVIII. Analiza oddziaływania na środowisko.

Do opracowania należy dołączyć:
1. Analizę finansową i ekonomiczą
2. Matrycę logiczną projektu
3. Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu.

Studium wykonalności obiektu powinno być wykonane zgodnie z:
- przepisami krajowymi i UE,
- Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- Uszczegółowieniem RPO WSL na lata 2014-2020;
- Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, innymi dokumentami programowymi na lata 2014-2020,
- Wytycznymi oraz krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi w tym m. in. Programem Ochrony Powietrza Województwa Śląskiego,
- Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020 – opracowanie MRR, Krajowymi wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 – opracowanie MRR,
Studium wykonalności powinno zawierać:
- stronę tytułową,
- informacje nt. wykorzystanych materiałów
- dokumentacje związane z projektem,
- definicje,
- charakterystykę projektu,
- informacje dot. polityki rządowej, regionalnej i lokalnej oraz horyzontalne polityki,
- analizę otoczenia społeczno-gospodarczego projektu,
- zidentyfikowane problemy,
- logikę interwencji (cele projektu, wskaźniki produktu i rezultatu),
- komplementarność projektu z innymi działaniami,
- analizy:
  - instytucjonalną,
  - techniczną,
  - specyficzne dla danego sektora,
  - finansową,
  - ekonomiczną,
  - wrażliwości,
  - oddziaływania na środowisko
załączniki:
  - tabele wynikowe z analizy finansowej (aktywne formuły),
  - matryca logiczna
  - harmonogram rzeczowo – finansowy projektu.
Cele projektu powinny być zgodne z celami RPO WSL na lata 2014 – 2020 oraz Strategią ZIT Subregionu Centralnego. Studium Wykonalności powinno zawierać opis podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie trwałości, założeń utrzymania celów i trwałości oraz opis trwałości finansowej (dane wynikające z analizy finansowej). Ponadto należy określić, czy projekt podlega regułom pomocy publicznej.
W dokumencie należy także przedstawić specyficzne dla projektu dane w sposób umożliwiający ich powiązanie z kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań ujętych w załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL na lata 2014 – 2020. W ramach analizy specyficznej dla: „Efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” wykonawca SW powinien wykazać, że planowana do realizacji inwestycja zgodna jest z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej, a także uregulowaniami krajowymi i regionalnymi w tym zakresie.
Analizy specyficzne dla: „Efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” powinny zawierać wyniki wyliczeń określające w zależności od zakresu projektu:
- Stopień poprawy efektywności energetycznej (w %)
- Efektywność technologiczną i ekologiczną w zakresie przyjętych w projekcie rozwiązań w zakresie produkcji i wykorzystania energii,
- Stopień redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery,
- Stopień wpływu projektu na rozwój energetyki rozproszonej i prosumenckiej,
- W ramach analizy specyficznej wykonawca SW powinien także wskazać, czy realizacja projektu powiązana jest i w jakim stopniu z dokumentami o charakterze planistycznym w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza i/lub poprawy efektywności energetycznej jako części szerzej zakrojonych działań o charakterze strategicznym i długookresowym.

Ad.B PRZEDMIAR ROBÓT.
Wykonanie przedmiaru robót należy opracować dla każdego budynku oddzielnie.
Całkowite opracowanie przedmiaru robót powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:
- roboty budowlane kwalifikowane ( związane z azbestem),
- roboty budowlane niekwalifikowane ( roboty towarzyszące),
Całkowite opracowanie przedmiarów robót powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:
- część budowlana
- część instalacji elektrycznych
- część instalacji sanitarnych.
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczególnych pozycji , ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kodów CPV, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, dla wszystkich branż w dwóch wersjach:
1. podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych pomieszczeń i elementów budynku)
2. zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.
W przedmiarze robót należy ująć:
- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji,
- kartę tytułową,
- spis działów przedmiaru robót (wraz z kodami CPV i odniesieniami do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych),
tabelę przedmiaru robót.

Ad. C KOSZTORYS INWESTORSKI.
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego należy opracować dla każdego budynku oddzielnie.
Całkowite opracowanie kosztorysu inwestorskiego powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:
- roboty budowlane kwalifikowane ( związane z azbestem)
- roboty budowlane niekwalifikowane ( roboty towarzyszące).
Całkowite opracowanie kosztorysu inwestorskiego powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:
- część budowlana
- część instalacji elektrycznych
- część instalacji sanitarnych.
Kosztorys inwestorski wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389).
Na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego umieścić spis kodów CPV.
Przyjąć ceny średnie w oparciu o wydawnictwo Sekocenbud i analizę cen rynkowych.
Stawka roboczogodziny: 13,00 zł/h
Przyjąć narzuty:
- Zysk Z = 8% do R + K p(R), S + K p(S)
Koszty pośrednie K p = 60 %.

UWAGA:
1. Do opracowania należy dołączyć tabelę elementów scalonych.
2. Dołączyć wykaz materiałów i urządzeń oraz sprzętu z podaniem ich ilości oraz ceny.
3. W kosztorysach oddzielić roboty dotyczące budynku mieszkalnego (8% VAT) i robót zewnętrznych (23% VAT).

Ad. D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
Wykonanie STWiOR należy opracować dla każdego budynku oddzielnie.
Całkowite opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:
- roboty budowlane kwalifikowane ( związane z azbestem)
- roboty budowlane niekwalifikowane ( roboty towarzyszące).
Całkowite opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:
- część budowlana
- część instalacji elektrycznych
- część instalacji sanitarnych.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać określenie rodzajów robót, ujęte we właściwej kolejności, w całkowitym procesie technologicznym projektowanych robót budowlanych z uwzględnieniem danych opisowych i uzupełniających.
       Specyfikacja powinna mieć odniesienie do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót, zawierać parametry techniczne zastosowanych materiałów oraz mieć odniesienie do kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót budowlanych.
       Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 04.202.2072).

WYMAGANIA OGÓLNE:
- Studium wykonalnosci powinno spełniać wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy przewidzianej dla przedmiotowego opracowania i powinna zawierać rozwiązania w zakresie podanym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
- Zamawiający wymaga, aby osoba wykonująca studium brała udział w naradach koordynacyjnych.
- Opracowanie powinno uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez Wykonawcę oraz realizacji robót koniecznych dla oddania obiektu do użytku w branży budowlanej, branży sieci sanitarnych oraz branży elektrycznej.
- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentacji w 1 wersji papierowej i w wersji elektronicznej, przeznaczonego do sprawdzenia, który nie będzie podlegał zwrotowi.
- Końcową wersję opracowania należy skonsultować z Wydziałem Funduszy Europejskich UM Katowice.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał zmian w opracowanym Studium Wykonalności i pozostałej częsci opracowania wskazanych przez Komisję Oceny Projektów na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie.
- Studium wykonalności należy opracować z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w następujących dokumentach:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006,
3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146),
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478.
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322, z 2015 r. poz. 87, 122),
6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62 poz.628),
11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r Nr 71 poz.649),
13. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r. Nr 216 poz.1824),
14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których był i jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscach ich wykorzystywania.
15. Strategia Rozwoju Kraju 2020,
16. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego 20.05.2014 r.,
17. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”
18. Strategia “Sprawne Państwo 2020”
19. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020r.
20. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032
21. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego – Śląskie 2020+,
22. Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2020.

KOMPLETNE OPRACOWANIE OBEJMUJE:
1. studium wykonalności, sporządzone w trwałej i czytelnej technice graficznej w formie wydruku w ilości 6 egzemplarzy, formatu A-4, oprawionych w sposób introligatorski.
  wersji elektronicznej w ilości 6 egzemplarzy na nośniku elektronicznym w dwóch wariantach:
  - w formie plików użytych programów,
  - w wersji plików pdf.
2. Przedmiaru robót z podaniem szczegółowych wyliczeń i lokalizacji, z podziałem na roboty budowlane kwalifikowane i niekwalifikowane sporządzonego w formie wydruku w ilości 3 egzemplarzy
3. Przedmiaru robót w formie zbiorczego zestawienia bez wyliczeń, z podziałem na roboty budowlane kwalifikowane i niekwalifikowane sporządzonego w formie wydruku w ilości 3 egzemplarzy.
4. Kosztorysu inwestorskiego, z podziałem na roboty budowlane kwalifikowane i niekwalifikowane sporządzonego w formie wydruku w ilości 3 egzemplarzy
5. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na roboty budowlane kwalifikowane i niekwalifikowane sporządzonej w formie wydruku w ilości 3 egzemplarzy.
6. Wersji elektronicznej całości dokumentacji technicznej w ilości 6 egzemplarzy na nośniku elektronicznym w dwóch wariantach:
  1. w formie plików dwg w wersji użytych programów oraz plików programu kosztorysowego
  2. w wersji plików pdf.
1. Wersję elektroniczną przedmiarów robót (ze szczegółowymi wyliczeniami i zbiorczego bez wyliczeń) oraz kosztorysu inwestorskiego należy zapisać na nośniku elektronicznym w formie plików pdf oraz w formie programu kosztorysowego NORMA(wersja max.4.29) w formacie ATH.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: