U M O W A

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |TT|NZ|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | P | D | U ..........*

nr systemowy                                         nr NZ                                                              nr u. podst.

Na podstawie wniosku nr ...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|	kod|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|

zawarta w dniu ..............................................  w Katowicach między:

Miastem Katowice - Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą 
przy ul. Grażyńskiego 5.

NIP: 634-269-76-80 reprezentowanym przez:

1. Dyrektora	- 	mgr inż. Barbarę Oborny

2. Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych	-   	mgr inż. Jolantę Bańkowską

zwanym w dalszym ciągu umowy Zamawiającym,

a

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

z siedzibą w :...............................................................................................................................................................

NIP........................................................................, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego / wpisu do ewidencji działalności gospodarczej * pod numerem .............................................................  ....................................................... prowadzonym przez ...........................................................................................

reprezentowanym przez:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot umowy

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie poza ustawą, wniosek nr …………………… z dnia, ………………….Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

budowę placu zabaw przy ul. ……………………………(działki nr …………………………..).

- Mapa z oznaczonym miejscem inwestycji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Szczegółowy zakres prac objętych umową zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do tego, że wykona zgodnie z postanowieniami umowy zlecone roboty.

- Cały zakres robót Wykonawca zrealizuje osobiście.

§ 2

Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień: 	……………….

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień: 	……………….

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren wykonania robót w terminie do dnia: ………………..

§ 3

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy

- Nadzór nad prawidłową realizacją umowy sprawują:

ze strony Zamawiającego: …………………………..

ze strony Wykonawcy: ……………………………...

- Wykonawca zapewni kontakt z Zamawiającym po nr tel/fax – ………………………………….. .

§ 4

Zapoznanie się przez Wykonawcę z miejscem przeprowadzenia robót

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem przeprowadzenia robót oraz pozostałymi warunkami realizacji umowy.

- Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy sprzętu i materiałów, których nie przewidział do użycia przy sporządzaniu oferty.

§ 5

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty złożonej w postępowaniu w dniu:...................................

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę:

- netto : …………………………… zł.

słownie: ……………………………………………………………………………….           zł.

- podatek VAT ………………. zł

słowne: siedem ……………………………………………………………………… zł.

- brutto: ………………………..zł

słownie: ……………………………………………………………………………….  zł

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie zmian tych stawek.

- Ustala się, że kwota netto określona w ust. 2 nie będzie podlegała zmianom i nie będzie waloryzowana.

- Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy sprzętu i materiału, których nie przewidział do użycia przy sporządzeniu oferty.

§ 6

Warunki płatności wynagrodzenia

- Strony ustalają, że jednorazowa płatność wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 nastąpi z uwzględnieniem postanowień § 13 ust. 12 po bezusterkowym odbiorze całości robót wynikających z przedmiotu umowy.

- Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie obustronnie podpisany Protokół odbioru technicznego robót   (załącznik nr 3 do niniejszej umowy), potwierdzający prawidłową realizację umowy, a także  zawierający uwagi dotyczące jakości i terminowości wykonania usługi oraz potwierdzający przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji oraz dokumentu gwarancji jakości.

- Brak obustronnie podpisanego protokołu odbioru technicznego robót stanowi podstawę do odmowy przyjęcia faktury.

- Wypłata wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie faktury VAT w terminie do 
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy prowadzony w						nr

z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu..

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru technicznego robót.

- Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego przez bank.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić teren robót Wykonawcy zgodnie z terminem określonym                           w § 2 ust. 3.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do mediów niezbędnych do realizacji umowy, a Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wyposażyć wskazane przyłącza w stosowne legalizowane urządzenia pomiarowe i zawrzeć umowę o dostawę mediów z właściwym dostawcą. W przypadku braku możliwości zawarcia takiej umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę za zużyte media zgodnie                                    z obowiązującymi taryfami i na podstawie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością lub jej częścią objętą robotami.

- *Zamawiający oświadcza, że posiada następujące dokumenty przewidziane przepisami ustawy prawo budowlane:

- potwierdzenie zgłoszenia budowy do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Katowice z dnia …………….

- .......................................................................................

- ......................................................................................

5.    Wykonawca zobowiązuje się do przewiezienia ziemi z korytowania pola piaskowego w miejsce wskazane

przez  Zamawiającego.

6.    Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

§ 8

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z zakresem określonym w załącznikach wymienionych w §1 ust. 1÷ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi w zakresie wyposażenia placu zabaw oraz nawierzchni placów amortyzującej upadki, standardami, projektem technicznym oraz etyką zawodową i postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość wykonanych robót i jakość materiałów, które zostały użyte 
w trakcie ich wykonania.

- Elementy drewniane oraz elementy metalowe, z których są wykonane urządzenia na terenie placu zabaw określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, powinny być wykonane w technologii zabezpieczającej je przez wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że materiały będą posiadać wymagane prawem i przepisami atesty i certyfikaty,
o których mowa  w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a sprzęt i urządzenia użyte do realizacji postanowień umowy będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania.

- Wykonawca gwarantuje osobom reprezentującym Zamawiającego prawo inspekcji w czasie trwania robót oraz wgląd w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności technicznej dotyczące wykorzystywanych materiałów
i sprzętu.

- W celu wykonania robót będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej i fachowej siły roboczej, niezbędnej dla terminowej i prawidłowej ich realizacji. Wykonawca wyznaczy osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe w charakterze kierownika robót, która ze swej strony będzie odpowiadała za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami Prawa budowlanego
i obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami BHP i p. poż.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - całkowitego zabezpieczenia terenu robót (ogrodzenie) w tym tablicy informacyjnej budowy,

  - ochrony przed uszkodzeniem lub kradzieżą mienia znajdującego się na terenie budowy oraz wykonanych 	przez siebie robót aż do momentu odbioru,

  - pełnej przepustowości dróg komunikacyjnych na terenie prowadzonych robót,

  - zapewnienia warunków pracy, szczególnie w zakresie warunków technicznych, wymiany niezbędnych

danych i informacji z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany do stałego sprzątania terenu robót wraz z terenem przyległym oraz do kompleksowego uporządkowania terenu robót przed przekazaniem go Zamawiającemu tj. najpóźniej w terminie ustalonego odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zakończeniu robót ulegających zakryciu oraz 
o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zdania robót, 
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki związane z pełnieniem funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców urządzeń przewidzianych do zabudowy niniejszą umową oraz zapewnienia specjalistycznego kierownictwa dla montażu tych urządzeń.

§ 9

Ubezpieczenia i odpowiedzialność odszkodowawcza.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia robót objętych umową oraz z tytułu zdarzeń jakie mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem robót, w następstwie których Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkody osobowej lub rzeczonej wyrządzonej osobie trzeciej w miejscu i sąsiedztwie prowadzenia robót. Polisa powinna zawierać: ubezpieczenie deliktowe i kontraktowe. Umowa ubezpieczeniowa od ryzyka budowy ma być zawarta na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł  i ma obejmować cały okres realizacji robót.

- Koszt ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót okazać polisę ubezpieczeniową oraz dowody opłacenia składki. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe z zaniechania opłacania składek w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego przedłożyć aktualną polisę ubezpieczeniową, 
o której mowa  w ust. 1 oraz dowody uiszczania składki.

- W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

- Niezależnie od powyższego Wykonawca potwierdza , iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio  lub pośrednio z wykonywaniem robót, powstałych w szczególności w wyniku:

- uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym i długotrwałą chorobą którejkolwiek  osób zatrudnionych

przez Wykonawcę,

- utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy oraz osób przez niego zatrudnionych,

- utraty lub uszkodzenia majątku, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą

osób trzecich,

- utraty lub uszkodzenia robót, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny sposób.

7.    Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty w związku z roszczeniami osób trzecich w przypadkach

określonych w ust. 6, Wykonawca niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu.

§ 10

Terminowość wykonania robót

- Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę w terminie określonym 
w § 2.

- Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, przedłużyć termin zakończenia przedmiotu umowy, jeżeli
w trakcie realizacji prac wystąpiły nieprzewidziane w dniu podpisania umowy okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają terminowe ukończenie robót. W tym przypadku odpowiednie zastosowanie mają zapisy § 17 umowy.

§ 11

Kontrola realizacji robót

- Zamawiający ma prawo do fachowej kontroli jakości materiałów, które są wykorzystywane do realizacji robót, jak i kontroli jakości oraz poprawności wykonania tych robót na koszt Wykonawcy.

- Inspektor działający z ramienia Zamawiającego może w czasie trwania robót polecić na piśmie:

- usunięcie z terenu robót w wyznaczonym terminie materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym przepisami lub niniejszą umową,

- usunięcie i ponowne wykonanie dowolnej części robót, jeżeli materiały lub jakość wykonania nie spełniają wymagań określonych przepisami lub niniejszą umową.

- Zamawiający może według swojego uznania, przeprowadzić kontrole poprzez swoje wewnętrzne jednostki jak i przez posiadających stosowne uprawnienia fachowców z zewnątrz (rzeczoznawców).

- W razie zażądania przez Zamawiającego badań jakości wykonanych robót i zastosowanych materiałów, innych niż określone w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę. W przypadku wyników potwierdzających zgodność materiałów lub wykonanych robót z umową, koszty badań obciążają Zamawiającego.

- Kontrola przeprowadzona przez Zamawiającego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakości 
i poprawności wykonanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania całkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego, które to instrukcje odnoszą się do jakości i poprawności wykonania robót.

- Z czynności kontrolnych winien być sporządzony protokół doręczony przedstawicielowi Wykonawcy.

§ 12

Niewłaściwe wykonanie robót

- W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zakresu robót określonych w § 1 umowy lub realizuje je niezgodnie 
z przepisami technicznymi – wówczas Zamawiający wzywa na piśmie do zaprzestania prowadzenia robót                 z żądaniem użycia materiałów, sprzętu i elementów o odpowiedniej jakości oraz realizacji prac zgodnie                        z przepisami. Wyżej wymienione żądania Zamawiający może również przedstawić łącznie.

- Jeżeli w ocenie Zamawiającego, przyczyny określone w ust. 1 wpływają na pogorszenie stanu obiektu, jego części jak też jakości lub wyglądu wykonanych prac, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca zobowiązuje się uczynić.

- Niezastosowanie się przez Wykonawcę do żądań Zamawiającego określonych w ust. 1 lub 2 stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 13

# Odbiór robót

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie podlegał odbiorowi końcowemu po całkowitym zakończeniu robót oraz odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu gwarancji.

- Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu wszelkich robót będących przedmiotem umowy zawiadamia  Zamawiającego pisemnie lub faksem, o zakończeniu robót i gotowości do ich odbioru  wraz ze wskazaniem              w piśmie pracowników upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w trakcie czynności odbiorowych                   i podpisania  końcowego protokołu odbioru  robót.

- W terminie  do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, strony przystąpią do odbioru

robót. Datę rozpoczęcia czynności odbioru wyznacza Zmawiający telefonicznie.

- Brak ustosunkowania się przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia o gotowości

do odbioru oznacza osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w dacie zgłoszenia

- Warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorowych przez strony umowy jest przedstawienie i przekazanie

Zamawiającemu stosownych upoważnień dla przedstawicieli Wykonawcy biorących udział w czynnościach

odbiorowych oraz wykonanej przez Wykonawcę w 1 egz. dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja

ta powinna zawierać.:

- plan sytuacyjny placu zabaw z rozmieszczeniem urządzeń, ze zwymiarowanym ich rozmieszczeniem

- komplet wymaganych prawem atestów, certyfikatów itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu umowy materiały, wyroby i urządzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcją użytkowania 
i konserwacji.

- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z projektem, decyzji o warunkach zabudowy
i przepisami oraz doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy, a także terenów sąsiednich nieruchomości w razie korzystania z nich

  - Potwierdzenie zakończenia czynności odbiorowych nastąpi w formie protokołu odbioru technicznego robót

podpisanego przez upoważnionych reprezentantów  stron, niezwłocznie po ich zakończeniu i dokonaniu

bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

  - Podpisanie przez upoważnionych reprezentantów stron protokołu odbioru technicznego robót stanowi podstawę

wystawienia faktury i wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na warunkach określonych w § 6.

  - W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiający odbiera przedmiot umowy

i podpisuje protokół odbioru technicznego robót z zastrzeżeniem usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad

w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okoliczność usunięcia wad, zostaną uzupełnione zapisy w protokole odbioru technicznego (przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio). Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad i usterek w oznaczonym terminie upoważnia Zamawiającego do usunięcia ich na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy wraz z potrąceniem powstałych stąd wydatków z należności Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 14 ust. 1. pkt 2).

  - Jeżeli w protokole odbioru stwierdza się, że Wykonawca winien na swój koszt poprawić lub ponownie

przeprowadzić pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przystąpić do ich wykonania.

  - Roboty związane z usunięciem wad, określone w ust. 8 jak również roboty określone w ust. 9 muszą być wykonane

w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia chyba, że ze względu na uzasadnione obiektywne

okoliczności termin ten nie może zostać dochowany, a w takim przypadku Zamawiający wyznacza indywidualnie

termin, który wiąże Wykonawcę.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie robót określonych w ust. 8 i 9 w terminie 5 dni od daty

wyznaczonej na ich wykonanie w protokole odbioru technicznego robót, Zamawiający jest upoważniony

do zatrudnienia innego przedsiębiorcy, na koszt Wykonawcy zgodnie ustaleniami § 15 ust. 4.

  - Jeżeli określone w ust. 8 i 9 wady i usterki usunąć się nie dadzą, Zmawiający może obniżyć wynagrodzenie

Wykonawcy w odpowiednim stosunku pod warunkiem, że stwierdzone wady i usterki nie uniemożliwiają

użytkowania przedmiotu umowy. Obniżenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od świadczeń

gwarancyjnych określonych w § 15 ust. 2.

§ 14

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, liczoną od terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 2 pkt. 1), za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienie w usunięciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorach lub w okresie gwarancji lub rękojmi              za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za wykonany przedmiot odbioru określonego     w § 5 ust. 2 pkt 1), za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia terminu wyznaczonego na usunięcie wad                  i określonego w protokole lub wynikającego  z niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 20 zł za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu określonego w § 13 ust. 3,

- Podstawą naliczenia kar umownych są zapisy odnotowane w protokole odbioru technicznego robót na podstawie, których zostanie wystawiona nota księgowa. Płatności z tytułu kar umownych (z wyjątkiem kar naliczonych              za niedotrzymanie terminu usunięcia wad  i usterek w okresie gwarancji lub rękojmi), są wymagalne w terminie płatności faktur, określonym w § 6 ust. 4 i będą rozliczane w drodze potrącenia wierzytelności w trybie                   art. 498 K.C.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

# Rękojmia i gwarancje

- Wykonawca udziela rękojmi za wady określone zgodnie z Kodeksem Cywilnym na 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego robót.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości wraz z określeniem warunków serwisu gwarancyjnego na wykonane przez siebie roboty. Okres gwarancyjny wynosi 3 lat i biegnie od  terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust.. 2 , a przypadku nie dotrzymania tego terminu od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego robót budowlanych ostatniego z zadań. Dokument gwarancyjny stanowiący załącznik nr 4                    do umowy Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu odbioru ostatniego z zadań stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości wraz z określeniem warunków serwisu gwarancyjnego na wykonane przez siebie roboty. Okres gwarancyjny wynosi 3 lata i biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego robót. Dokument gwarancyjny Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie okresu gwarancyjnego na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, również w formie elektronicznej lub faksem za potwierdzeniem odbioru, usunie na swój koszt wszystkie usterki i braki, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia chyba, ze względu na uzasadnione obiektywne okoliczności termin ten nie może zostać dochowany, w takim przypadku Zamawiający wyznacza indywidualnie termin, który wiąże Wykonawcę. Po tym terminie Zmawiający naliczy kary za opóźnienia w wysokości i na zasadach określonych 
w § 14.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterek i braków zgodnie z postanowieniami ust. 3 w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania, chyba, że ze względu na uzasadnione obiektywne okoliczności termin ten nie może zostać dochowany - w takim przypadku Zamawiający wyznacza indywidualnie termin, który wiąże Wykonawcę - Zamawiający ma prawo do zaangażowania innego przedsiębiorcy, w celu usunięcia tych braków lub usterek. Zmawiający obciąża tak powstałymi kosztami Wykonawcę bez konieczności uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie (wykonanie zastępcze)

§ 16

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub zostanie postawiony w stan likwidacji,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

- jeżeli pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową,  albo uporczywie lub w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca dokona cesji praw  lub zobowiązań wynikających  z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego,

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 9 ust. 5 oraz § 12 ust. 3.

- W przypadkach wymienionych w ust. 2 Zamawiający może, po pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na teren prowadzonych robót, nie zwalniając Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z umowy, przejąć prowadzenie dalszych robót i powierzyć je innemu przedsiębiorcy.

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać będzie uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie realizacji robót, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienia od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- W razie odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do:

- pokrycia kosztów dotychczas wykonanych robót,

- rozliczenia zakupionych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji i wykonania robót do czasu rozwiązania umowy wg poziomu cen uzgodnionych w Wykonawcą, przy uwzględnieniu kosztów ich transportu i magazynowania. Materiały te i urządzenia muszą być przekazane Zamawiającemu protokołem.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w oparciu o postanowienia wynikające 
z ust. 2., wszelkie płatności dla Wykonawcy zostają wstrzymane, a ponadto będzie on zobowiązany 
do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 2. pkt. 3) oraz kwoty określonej przez Zamawiającego obejmującej jego straty spowodowane odstąpieniem od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do opuszczenia terenu robót, usunięcia sprzętu i materiałów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od doręczenia mu pisma o odstąpieniu od umowy lub zgłoszenia takiego żądania na piśmie przez Zamawiającego.

- Nie wywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązania określonego w ust. 8., upoważnia Zamawiającego do usunięcia Wykonawcy z terenu robót i obciążenia go kosztami tych czynności.

- Zapłata kar umownych określonych w ust. 7. nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych określonych 
w § 14.

§ 17

Zmiana postanowień umowy

- Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika 
z okoliczności, o których mowa w ust. 2.

- Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli:

  - zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec,

  - nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,

  - zaistnieje brak frontu dla prac wynikających z przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strona występująca o istotną zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 18

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory wynikające z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd 
w Katowicach.

- Wymienione w umowie załączniki stanowią jej integralną część.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

.......................................................				                       ...................................................